GOLIATH

골리앗

Personal AI Assistant

아이언맨 자비스(J.A.R.V.I.S.) 스타일 음성 비서 설계 문서

작성자: Claude (for 아엔)

작성일: 2026년 4월 21일

버전: v0.2

대상 플랫폼: Windows (1차), macOS (2차)

# 문서 변경 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-04-21 | 초안 작성 (Anthropic API 경로 가정) | Claude |
| v0.2 | 2026-04-21 | 목차·아키텍처 렌더링 문제 수정. 기술 경로를 Max 플랜 + Claude Agent SDK 로 전환. 각 Phase 산출물과 완료 기준 상세화. 예시 대화, 리스크·대응 섹션 추가. | Claude |

# 목차

본 문서의 전체 구조입니다. 각 섹션은 독립적으로 읽을 수 있게 구성되어 있습니다.

1.  프로젝트 개요  —  컨셉, 목표 시나리오, 문서 범위

2.  기능 명세  —  14개 기능과 우선순위, 상세 동작 정의

3.  기술 스택  —  언어·프레임워크·라이브러리 선택과 근거

4.  시스템 아키텍처  —  레이어, 상태 머신, 데이터 흐름

5.  프로젝트 폴더 구조  —  디렉터리 구성과 각 모듈 책임

6.  개발 로드맵  —  Phase 1~6 목표·산출물·완료 기준

7.  외부 연동 및 인증 가이드  —  Max 플랜, 기상청, 에어코리아, ElevenLabs

8.  음성(TTS) 옵션 비교  —  자비스/기계음 느낌 구현 방법

9.  골리앗 페르소나  —  시스템 프롬프트 초안과 응답 규칙

10.  예시 대화 시나리오  —  실제 사용 흐름 예시

11.  리스크와 대응  —  예상 문제와 대처 방안

12.  다음 단계  —  즉시 진행할 Action Items

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트 정체성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 골리앗 (GOLIATH) |
| 영감 | 영화 「아이언맨」의 자비스(J.A.R.V.I.S.) |
| 사용자 | 아엔 (1인 개인 비서) |
| 형태 | 데스크톱 앱 (Windows 1차 / macOS 2차) |
| 한 줄 설명 | 음성으로 명령을 듣고 수행하며, 모든 대화를 기록하는 개인용 AI 비서 |
| 핵심 가치 | ① 항상 대기 → ② 음성으로 명령 → ③ 실제 행동 수행 → ④ 전 대화 기록 |

## 1.2 목표 사용자 경험 시나리오

아래는 v1.0 완성 시점의 목표 시나리오입니다. 실제 동작이 이 흐름대로 자연스럽게 이어져야 합니다.

- 아엔이 컴퓨터를 켜고 자리에 앉는다. 화면에는 평소 작업 환경 그대로.

- "골리앗 온라인" 이라고 소리 내어 말하거나, 박수를 두 번 친다.

- 짧은 부팅 효과음(1~2초, SF 스타일)이 재생되면서 화면 모서리에 골리앗 HUD 창이 페이드 인 한다.

- 배경 음악이 저음량으로 루프 재생되기 시작한다.

- 골리앗이 차분한 남성 음성으로 브리핑한다: "안녕하세요 아엔님. 오늘은 2026년 4월 21일 화요일입니다. 평택의 현재 기온은 18도, 맑음, 강수 확률 10%입니다. 미세먼지는 보통, 초미세먼지는 좋음입니다. 오늘 할 일은 총 4건이 등록되어 있습니다."

- "명령을 대기 중입니다." 로 브리핑 종료.

- 이후 아엔이 자연스럽게 명령을 내림: "골리앗, 유튜브 틀어줘", "엑셀 열어", "오늘 저녁 7시에 치과 예약 추가해줘", "이력서 파일 찾아줘".

- 각 명령에 대해 골리앗은 짧은 확인 발화("유튜브를 엽니다") 후 실제 동작을 수행한다.

- 모든 발화와 응답은 자동으로 로그에 저장되고, HUD 창 우측 패널에서 실시간 채팅 형태로 확인 가능하다.

## 1.3 이 문서의 범위

본 문서는 v1.0 까지의 전체 설계를 담습니다. 하지만 한 번에 모두 구현하지 않습니다. Phase 1 MVP부터 단계별로 빌드하며, 각 Phase 종료 시 실사용이 가능한 상태로 출시합니다.

이 문서는 「살아있는 문서」입니다. 개발 과정에서 발견된 제약이나 변경 사항은 변경 이력 섹션에 기록하며, 주요 결정 사항은 ADR(Architecture Decision Record) 형식으로 docs/ 폴더에 별도 기록합니다.

# 2. 기능 명세

## 2.1 기능 요약표

우선순위는 P0(MVP 필수) → P1(핵심 확장) → P2(기본 도구 모음) → P3(고도화) 순으로 분류했습니다.

| 구분 | 기능 ID | 기능명 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 핵심 | F-001 | 음성 대화 | 한국어 STT → Claude → TTS 로 이어지는 대화 파이프라인 | P0 |
| 핵심 | F-002 | 대화 로그 | 모든 발화·응답을 JSONL+Markdown 로 자동 저장 | P0 |
| 웨이크업 | F-010 | 음성 웨이크워드 | "골리앗 온라인" 발화 감지 시 세션 시작 | P1 |
| 웨이크업 | F-011 | 박수 웨이크업 | 짧은 간격 박수 2회 감지 시 세션 시작 | P1 |
| 브리핑 | F-020 | 부팅 사운드·음악 | 세션 시작 시 효과음 + 배경 음악 재생 | P1 |
| 브리핑 | F-021 | 날짜·시간 브리핑 | 오늘 날짜·요일·시간 낭독 | P1 |
| 브리핑 | F-022 | 평택 날씨 | 기상청 API 로 현재 기온·강수·최고최저 안내 | P1 |
| 브리핑 | F-023 | 미세먼지 | 에어코리아 API 로 평택 측정소 PM10·PM2.5 등급 안내 | P1 |
| 브리핑 | F-024 | 오늘 할 일 | todos.json 오늘 날짜 항목 낭독 | P1 |
| 도구 | F-030 | 앱 실행 | "엑셀 열어", "유튜브 틀어줘" 등 지정 앱/URL 실행 | P2 |
| 도구 | F-031 | 파일 검색 | 로컬 파일명·확장자 기반 검색 | P2 |
| 도구 | F-032 | 할 일 추가 | "오늘 저녁 7시 치과" 같은 자연어 파싱 후 등록 | P2 |
| 도구 | F-033 | 음악 재생 | 플레이리스트 재생·정지·볼륨 | P2 |
| 도구 | F-034 | 웹 검색 | 기본 브라우저로 구글 검색 결과 열기 | P2 |
| UI | F-040 | HUD 창 | 화면 모서리에 반투명 오버레이 UI | P3 |
| UI | F-041 | 음파 애니메이션 | STT·TTS 중 시각적 피드백 | P3 |
| UI | F-042 | 상태 아이콘 | IDLE·LISTEN·THINK·SPEAK 상태 인디케이터 | P3 |

## 2.2 웨이크업 방식

두 가지 웨이크업 방식을 병렬로 운영합니다. 마이크 입력 스트림이 IDLE 상태에서 항상 열려 있고, 두 감지기(웨이크워드, 박수)가 동시에 처리합니다. 둘 중 하나라도 트리거되면 WAKING 상태로 전이합니다.

### 2.2.1 방법 A — 음성 웨이크워드 "골리앗 온라인"

- 감지 엔진: openWakeWord (오픈소스) 사용

- 커스텀 모델 필요: openWakeWord 의 학습 유틸리티로 "골리앗 온라인" 음성 샘플 30~100개를 수집하여 소형 모델 생성

- 대안 1: 영어 짧은 트리거 "Hey Goliath" 를 쓰면 사전 학습 모델 활용 가능 — 학습 시간 절약

- 대안 2: Porcupine (유료 SDK, 무료 할당 있음) 으로 한국어 커스텀 키워드 생성

- 오탐(false positive) 최소화: 신뢰도 임계값 0.6 이상에서만 트리거, 1초 이상 후행 침묵 요구

### 2.2.2 방법 B — 박수 2회

- 입력: PyAudio 로 16kHz 모노 PCM 스트리밍

- 검출: 짧은 고주파 피크(공격 시간 < 50ms, 감쇠 시간 < 200ms) 를 박수로 판정

- 주파수 대역 필터: 2kHz~4kHz 에너지 집중 구간만 남기고 저주파(목소리·가구 소음) 제거

- 2회 조건: 200ms~800ms 사이 간격으로 피크가 두 번 연속 들어올 것

- 학습 가능한 베이스라인: 첫 5분 환경 소음을 학습해서 임계값 자동 조정

## 2.3 시작 브리핑 흐름

웨이크업 감지 직후 아래 타임라인으로 자동 실행됩니다. 전체 브리핑 시간은 약 20~25초 목표.

| 순서 | 시간 | 동작 | 구현 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0초 | 부팅 효과음 재생 (assets/boot.wav, 1~2초) | audio/player.py |
| 2 | 1.5초 | 배경 음악 페이드 인 (볼륨 20%, 루프) | tools/music.py |
| 3 | 2.0초 | 인사 + 날짜: "안녕하세요 아엔님. 오늘은 ..." | orchestrator.py |
| 4 | 6.0초 | 평택 날씨 브리핑 (기온, 강수, 하늘 상태) | tools/weather.py |
| 5 | 12.0초 | 미세먼지 등급 브리핑 (PM10, PM2.5) | tools/dust.py |
| 6 | 17.0초 | 오늘 할 일 낭독 (건수 + 상위 3건) | tools/todos.py |
| 7 | 22.0초 | "명령을 대기 중입니다" 종료 문구 | orchestrator.py |
| 8 | 23.0초 | 상태를 LISTEN 으로 전이, 배경 음악 볼륨 10% 로 감소 | orchestrator.py |

## 2.4 대화 로그 포맷

모든 음성 입력(STT 결과)과 골리앗의 응답(TTS 전 텍스트)은 두 가지 형태로 병행 저장합니다.

### 2.4.1 기계 판독용 — JSONL

파일: goliath/logs/YYYY-MM-DD.jsonl — 한 줄이 하나의 JSON 오브젝트. 분석·검색에 유리.

{"ts":"2026-04-21T09:12:33+09:00","role":"user","text":"오늘 할 일 알려줘","latency_ms":null}

{"ts":"2026-04-21T09:12:35+09:00","role":"assistant","text":"오늘 할 일은 총 3건입니다. 첫째, ...","latency_ms":1840,"tools_used":["list_todos"]}

### 2.4.2 사람 열람용 — Markdown

파일: goliath/logs/YYYY-MM-DD.md — 타임스탬프 + 대화 형태로 가독성 높은 버전.

# 2026-04-21 대화 로그

**09:12:33  아엔**

오늘 할 일 알려줘

**09:12:35  골리앗** *(1.84s)*

오늘 할 일은 총 3건입니다. 첫째, ...

### 2.4.3 UI 실시간 표시

- HUD 창 우측 패널에 최근 대화 스크롤 뷰 (최대 200줄 유지)

- 사용자 발화는 연한 파란색, 골리앗 응답은 흰색/시안색

- 도구 호출이 있을 경우 회색 폰트로 "(도구 사용: list_todos)" 표기

# 3. 기술 스택

각 계층마다 선택 후보가 여럿 있지만, 아래는 초기 MVP 에 고정 투입할 기본 스택입니다. Phase 단위로 필요 시 교체할 수 있게 모듈 경계를 명확히 둡니다.

| 계층 | 기술 | 라이선스 | 선택 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 언어 | Python 3.11+ | PSF | 음성·AI 라이브러리 생태계 최대. Windows/macOS 공통. |
| UI 프레임워크 | PyQt6 | GPL/Commercial | Tkinter보다 커스텀 HUD·투명창·애니메이션 구현이 압도적으로 쉬움. |
| AI 엔진 | claude-agent-sdk (Python) | 무료 (Max 인증) | 아엔님의 Claude Max 플랜으로 인증. 별도 API 키 결제 불필요. 도구 호출(function calling) 내장. |
| STT | faster-whisper (medium 모델) | MIT | 로컬 실행, 오프라인 가능, 한국어 인식률 양호. GPU 없어도 CPU 로 수 초 이내 응답. |
| TTS | edge-tts (1차) / ElevenLabs (2차) | 무료 / 유료 | edge-tts 는 한국어 남성 음성 제공하며 무료. 자비스 느낌이 부족하면 Phase 5에서 ElevenLabs 로 교체. |
| 오디오 후처리 | librosa + soundfile | ISC/BSD | TTS 출력에 피치 ↓·가벼운 메탈릭 필터·리버브 적용 → 기계음 느낌 연출. |
| 웨이크워드 | openWakeWord | Apache 2.0 | 오픈소스, 커스텀 학습 지원, 상용 라이선스 걱정 없음. |
| 박수 감지 | pyaudio + numpy (자체 구현) | MIT/BSD | 외부 의존성 없음. 피크 검출만으로 충분. |
| 오디오 재생 | pygame.mixer | LGPL | 설치 간편, MP3/WAV 동시 지원, 멀티채널. |
| 날씨 | 기상청 단기예보 API | 공공데이터 | 국내 날씨 데이터 공식 출처. 일 10,000 호출 무료. |
| 미세먼지 | 에어코리아 API | 공공데이터 | 환경부 공식. 평택시청 측정소 사용. |
| 스케줄링·일정 | 로컬 JSON (data/todos.json) | 자체 | 초기엔 단순 파일. 추후 Google Calendar API 연동 가능하도록 인터페이스 분리. |
| 로그 | Python 표준 로깅 + JSONL + MD | PSF/자체 | 외부 DB 불필요. 파일 기반으로 단순·이식성 높음. |
| 패키징 | PyInstaller | GPL | 최종 배포 시 단일 실행 파일 .exe 생성. |

# 4. 시스템 아키텍처

## 4.1 레이어 구성

골리앗은 4개 레이어로 구성되며, 각 레이어는 단방향 의존성을 가집니다 (위 → 아래).

| 레이어 | 포함 모듈 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| Presentation (UI) | ui/main_window.py, ui/hud_theme.qss | 사용자 시각 피드백, 대화 패널, 상태 아이콘. Core 이벤트를 구독해 화면 업데이트. |
| Orchestration (Core) | core/orchestrator.py, core/config.py, core/state.py | 상태 머신, 이벤트 루프, 각 서비스 호출 조율. 모든 계층을 연결하는 허브. |
| Service | voice/*, brain/*, tools/* | 음성 입·출력, Claude 호출, 외부 API 도구. 각 서비스는 순수 함수/클래스로 Orchestrator 가 호출. |
| Infrastructure | utils/logger.py, utils/audio_io.py, utils/paths.py | 로깅, 파일 I/O, 경로 해석 등 공통 유틸리티. |

## 4.2 상태 머신

앱의 전체 상태는 6개로 관리됩니다. 상태 전이는 이벤트(사용자 입력·타이머·완료 신호)로만 일어납니다.

| 상태 | 설명 | 진입 조건 / 이탈 조건 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 마이크는 열려 있지만 웨이크업 감지만 수행. CPU·네트워크 사용 최소. | 앱 시작 / 웨이크워드·박수 감지 → WAKING |
| WAKING | 부팅 사운드, 배경 음악, 브리핑 음성 재생. | IDLE 이탈 / 브리핑 종료 → LISTEN |
| LISTEN | 사용자 발화를 녹음. 2초 이상 침묵 시 종료. | WAKING 종료 / 발화 종료 → THINK, 타임아웃 30초 → IDLE |
| THINK | STT → Claude 호출. 필요 시 도구 실행. | LISTEN 종료 / 응답 생성 완료 → SPEAK |
| SPEAK | TTS 로 응답 재생. 사용자 인터럽트 가능(음성으로 "잠깐" 등). | THINK 종료 / 재생 완료 → LISTEN (대화 계속 시) 또는 IDLE |
| ERROR | 외부 API 실패·네트워크 단절 등. 짧은 안내 후 IDLE. | 어느 상태에서든 예외 발생 시 / 안내 완료 → IDLE |

## 4.3 데이터 흐름 시나리오 (예: 날씨 질문)

사용자가 "오늘 평택 날씨 어때?" 라고 말했을 때 내부 처리 순서.

- voice/stt.py — 마이크 녹음 종료 후 faster-whisper 로 텍스트 변환 (약 0.3~1.0초)

- core/orchestrator.py — THINK 상태로 전이. Claude 에 사용자 메시지 전달

- brain/claude_client.py — claude-agent-sdk 의 query() 호출. 사용 가능한 도구 목록: get_weather, get_dust 등

- Claude 가 도구 호출 결정: get_weather(location="평택")

- tools/weather.py — 기상청 API 호출. 평택 격자 좌표(nx=62, ny=114) 로 현재 기온·강수 조회 (약 0.5초)

- 결과 JSON 반환 → Claude 가 자연스러운 한국어 응답 생성

- core/orchestrator.py — 응답 텍스트를 voice/tts.py 에 전달

- voice/tts.py — edge-tts 로 음성 합성 → librosa 로 피치·필터 후처리 → pygame 으로 재생

- utils/logger.py — 전체 턴(사용자 입력, 응답, 지연 시간, 사용한 도구)을 JSONL·MD 에 동시 기록

- 상태 LISTEN 으로 복귀

# 5. 프로젝트 폴더 구조

프로젝트 루트를 기준으로 각 경로의 역할을 표로 정리했습니다. 구현 시 이 구조를 그대로 따릅니다.

| 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| goliath/ | 프로젝트 루트 |
| goliath/src/main.py | 진입점. 앱 초기화 후 Orchestrator 기동. |
| goliath/src/core/orchestrator.py | 상태 머신 + 이벤트 루프. |
| goliath/src/core/config.py | .env 및 설정 JSON 로드. |
| goliath/src/core/state.py | 상태 열거형과 전이 규칙. |
| goliath/src/voice/wakeword.py | openWakeWord 기반 "골리앗 온라인" 감지. |
| goliath/src/voice/clap.py | 박수 2회 감지. 피크 필터링. |
| goliath/src/voice/stt.py | faster-whisper 래퍼. |
| goliath/src/voice/tts.py | edge-tts + librosa 후처리. |
| goliath/src/brain/claude_client.py | claude-agent-sdk 호출 + 도구 등록. |
| goliath/src/brain/prompts.py | 시스템 프롬프트, 페르소나 정의. |
| goliath/src/tools/weather.py | 기상청 단기예보 조회. |
| goliath/src/tools/dust.py | 에어코리아 대기질 조회. |
| goliath/src/tools/apps.py | Windows 앱 실행 매핑. |
| goliath/src/tools/files.py | 로컬 파일 검색. |
| goliath/src/tools/todos.py | todos.json CRUD. |
| goliath/src/tools/music.py | pygame 기반 재생 제어. |
| goliath/src/tools/web_search.py | 기본 브라우저 열기. |
| goliath/src/ui/main_window.py | PyQt6 HUD 메인 창. |
| goliath/src/ui/hud_theme.qss | 스타일시트 (색·폰트·효과). |
| goliath/src/utils/logger.py | JSONL + Markdown 로거. |
| goliath/src/utils/audio_io.py | 공용 오디오 입출력 유틸. |
| goliath/data/todos.json | 할 일 저장소. |
| goliath/data/playlists/ | 배경 음악 MP3 모음. |
| goliath/logs/ | 날짜별 대화 로그 (.jsonl, .md). |
| goliath/assets/boot.wav | 부팅 효과음. |
| goliath/assets/goliath_icon.png | 앱 아이콘·트레이 아이콘. |
| goliath/docs/골리앗_설계문서.docx | 본 문서. |
| goliath/.env | API 키·경로 등 민감 설정 (gitignore). |
| goliath/.env.example | .env 샘플. |
| goliath/requirements.txt | Python 의존성 목록. |
| goliath/README.md | 설치·실행 가이드. |

# 6. 개발 로드맵

완성형 골리앗을 한 번에 만들지 않고, 6개 Phase 로 나눠 각 Phase 종료 시점마다 실사용 가능한 상태를 유지합니다. 예상 기간은 하루 1~2시간 투입 기준입니다.

## Phase 1 — MVP: 버튼으로 대화 (예상 1~2주)

목표: 아엔님과 골리앗이 음성으로 한 번 주고받는 최소 루프를 완성.

- 폴더 구조·requirements.txt·.env.example 생성

- core/config.py 로 Max 플랜 인증 확인

- brain/claude_client.py 로 단발 텍스트 대화 성공

- voice/stt.py 로 녹음 → 텍스트 변환 성공

- voice/tts.py 로 텍스트 → 음성 재생 성공

- ui/main_window.py 에 "말하기" 버튼 + 대화 로그 패널

- utils/logger.py 로 JSONL·Markdown 동시 기록

- 완료 기준: 버튼 클릭 → 내 질문 → 골리앗 음성 응답 → 로그 파일 확인까지 에러 없이 동작

## Phase 2 — 웨이크업 (예상 1주)

목표: 버튼 없이 음성·박수로 세션 시작.

- voice/wakeword.py: openWakeWord 로 "Hey Goliath" (영어 학습 모델) 먼저 적용

- (선택) 커스텀 "골리앗 온라인" 모델 학습 시도

- voice/clap.py: pyaudio 피크 검출 + 이중 박수 판정

- 두 감지기를 Orchestrator 이벤트로 통합

- 완료 기준: 앱을 켜둔 상태에서 음성 또는 박수로 MVP 대화 루프 진입 가능

## Phase 3 — 시작 브리핑 (예상 1주)

목표: 웨이크업 직후 날짜·날씨·미세먼지·할 일 자동 낭독.

- assets/boot.wav 제작·수급, pygame.mixer 로 재생

- tools/weather.py — 기상청 API 연동 (평택 nx=62, ny=114)

- tools/dust.py — 에어코리아 API 연동 (평택 측정소)

- tools/todos.py — data/todos.json 읽기

- 브리핑 문장 템플릿화 → TTS 로 일괄 재생

- 완료 기준: 웨이크업 → 22~25초 브리핑 → LISTEN 상태 전환까지 매끄럽게 진행

## Phase 4 — 명령 도구 (예상 2주)

목표: 5가지 명령 기능을 Claude 도구 호출로 구현.

- tools/apps.py — 화이트리스트 기반 앱 실행 (엑셀, 브라우저, 유튜브 URL 등)

- tools/files.py — 지정 디렉터리(문서·다운로드) 하위 파일 검색

- tools/todos.py — add/update/list

- tools/music.py — 재생·정지·스킵·볼륨

- tools/web_search.py — webbrowser 모듈로 검색 URL 열기

- 각 도구를 claude-agent-sdk 에 tool 로 등록

- 완료 기준: 음성 명령 5종 모두 성공률 80%+

## Phase 5 — HUD UI (예상 1~2주)

목표: 자비스 스타일 시각 경험 완성.

- PyQt6 QFramelessWindow + 알파 채널로 반투명 오버레이

- 음파 애니메이션 (QPainter + 시간축 기반 사인파)

- 상태별 아이콘·색상 테마

- 대화 로그 스크롤 패널

- 완료 기준: 시각적으로 "자비스스러운" 느낌이 나는 UI 확보

## Phase 6 — 튜닝·확장 (상시)

목표: 사용하면서 발견된 불편을 개선하고 기능을 확장.

- 음성 변조: ElevenLabs 전환 또는 후처리 파라미터 튜닝

- macOS 포팅

- 스마트홈(샤오미·필립스 휴 등) 연동

- Google Calendar·노션·메일 연동

- 시스템 트레이 아이콘, 윈도우 시작 시 자동 실행

# 7. 외부 연동 및 인증 가이드

Phase 1 시작 전에 최소한 7.1(이미 보유), 7.2, 7.3 은 준비되어야 합니다. 7.4 는 Phase 5에서 결정.

## 7.1 Claude Agent SDK — Max 플랜 인증

아엔님이 이미 Claude Max 플랜 구독 중이므로, 별도 API 키 발급 없이 Claude Code 에 Max 계정을 로그인해 두면 Python 의 claude-agent-sdk 가 동일 인증을 공유합니다.

- 사전 조건: Node.js 18+ 설치 (Claude Code 구동 환경)

- Claude Code 설치: npm install -g @anthropic-ai/claude-code

- 로그인: 터미널에 claude 실행 → "Claude account with subscription" 선택 → 브라우저 OAuth 완료

- Python SDK 설치: pip install claude-agent-sdk

- 동작 확인: SDK 가 Claude Code 의 저장된 토큰을 자동 참조

주의 — Max 플랜은 사용량 한도가 있어 집중 사용 시 일시적으로 대기가 걸릴 수 있습니다. 한도가 문제되면 ANTHROPIC_API_KEY 환경변수로 API 키를 추가하면 자동 fallback 동작하도록 구현할 예정입니다.

## 7.2 기상청 단기예보 API

- 사이트: https://www.data.go.kr

- 검색: "기상청_단기예보 조회서비스" → 활용신청

- 승인: 즉시 자동 승인, 일 10,000 호출 무료

- .env 저장 형식: KMA_API_KEY=<발급키>

- 평택 격자 좌표: nx=62, ny=114 (src/tools/weather.py 에 상수)

## 7.3 에어코리아 API

- 사이트: 같은 data.go.kr

- 검색: "한국환경공단_에어코리아_대기오염정보" → 활용신청

- 승인: 1~2일 소요

- .env 저장 형식: AIRKOREA_API_KEY=<발급키>

- 측정소명: "평택" (평택시청)

## 7.4 ElevenLabs (선택, Phase 5)

- 사이트: https://elevenlabs.io

- 무료: 월 10,000자 (테스트 충분)

- 유료: 월 5~22 USD

- 한국어 지원되나 영어 대비 덜 자연스러움 — 도입 전 실제 샘플 청취 권장

## 7.5 민감 정보 관리

- .env 파일은 반드시 .gitignore 에 포함

- .env.example 에는 키 값을 비운 샘플만 커밋

- API 키 유출 의심 시 즉시 발급처에서 키 폐기·재발급

- 로컬 저장소는 아엔님 개인 기기만 사용 — 외부 서버 업로드 금지

# 8. 음성(TTS) 옵션 비교

목표 음색은 "자비스 느낌", "스타크래프트 테란 느낌", "기계음" 세 가지가 섞인 이미지입니다. 단일 제품으로 정확히 맞추기 어렵기 때문에, 기본 TTS + 후처리 조합으로 접근합니다.

| 옵션 | 한국어 품질 | 비용 | 목표 음색 적합도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| edge-tts (Microsoft) | 매우 좋음 | 무료 | 중간 | InJoon 음성 기준 차분한 남성 톤. 기본 후보. |
| pyttsx3 (오프라인 SAPI5) | 보통 | 무료 | 높음 (기계음) | 로봇 느낌이 강해 컨셉에 오히려 유리할 수 있음. |
| 네이버 클로바 Voice | 최고 | 유료 (월정액) | 중간 | 한국어 자연스러움 최상. 비용 발생. |
| Google Cloud TTS | 좋음 | 사용량 과금 | 중간 | WaveNet 음성. 국내 리전 없음. |
| ElevenLabs | 보통 | 유료 | 매우 높음 (자비스) | 영어가 강점. 한국어 발음은 샘플 청취 필수. |
| edge-tts + librosa 후처리 | 매우 좋음 | 무료 | 매우 높음 | 피치 -2 반음, 메탈릭 EQ, 경미한 리버브 추가. 권장 조합. |

## 8.1 권장 조합 및 후처리 상세

Phase 1~4 에서는 edge-tts + librosa 후처리로 통일합니다. 아래는 후처리 파이프라인 계획입니다.

- 1) edge-tts 로 MP3 받기 (음성: ko-KR-InJoonNeural, 속도 기본)

- 2) soundfile 로 MP3 → 16bit PCM 변환

- 3) librosa.effects.pitch_shift 로 -2 반음 (차분한 남성 톤 강조)

- 4) scipy.signal 으로 2~3kHz 대역 약간 강조 (메탈릭 느낌)

- 5) 경미한 플레이트 리버브 컨볼루션 (감쇠 시간 0.3초)

- 6) pygame.mixer 로 재생

이 전체 파이프라인이 실시간성(약 200~400ms 추가 지연)을 해치지 않도록 청크 단위 스트리밍 구조로 구현 예정.

# 9. 골리앗 페르소나 (시스템 프롬프트 초안)

Claude 에 전달할 시스템 프롬프트 초안입니다. Phase 1 에서 바로 적용하고, 사용 중 문장·어조 튜닝을 계속합니다.

당신은 "골리앗(GOLIATH)"입니다. 영화 아이언맨의 자비스(J.A.R.V.I.S.)에서

영감을 받은, 아엔님의 개인 AI 비서입니다.

【성격·말투】

- 항상 차분하고 절제된 어조를 유지합니다. 격식 있는 존댓말을 사용합니다.

- 아엔님을 "아엔님" 이라고 호칭합니다.

- 응답은 짧고 명료하게. 음성으로 재생되므로 불필요한 나열·이모지·마크다운은 금지.

- 필요 시 절제된 위트는 허용. 단, 진지함이 기본 톤.

【행동 원칙】

- 명령을 받으면 먼저 한 문장으로 수행 의사를 확인한 뒤 실행합니다.

예) "유튜브를 엽니다." 라고 말한 후 도구 호출.

- 모호한 요청은 한 번만 짧게 되물어 확인합니다.

- 도구가 실패하면 실패 원인을 한두 문장으로 간결히 보고합니다.

- 아엔님의 안전·프라이버시에 영향을 줄 수 있는 행동 전에는 반드시 확인합니다.

【사용 가능 도구】

- get_weather(location)  : 현재 날씨 조회

- get_dust(location)     : 미세먼지 조회

- open_app(name)         : 앱/URL 실행

- find_file(query)       : 로컬 파일 검색

- add_todo(text, date)   : 할 일 추가

- list_todos(date)       : 할 일 조회

- play_music(query)      : 음악 재생

- pause_music()          : 음악 정지

- web_search(query)      : 웹 검색

【응답 길이 가이드】

- 단답: 1문장 (10단어 이내)

- 정보 안내: 2~3문장

- 브리핑: 5~7문장, 항목 사이 짧은 쉼(문장 구분)

# 10. 예시 대화 시나리오

실제 Phase 4 완성 후 예상되는 대화 예시. 시스템 프롬프트 튜닝 참고용.

## 시나리오 A — 아침 루틴

| 화자 | 발화 |
| --- | --- |
| 골리앗 | 안녕하세요 아엔님. 오늘은 2026년 4월 21일 화요일입니다. |
| 골리앗 | 평택의 현재 기온은 18도, 하늘은 맑고 강수 확률은 10%입니다. |
| 골리앗 | 미세먼지는 보통, 초미세먼지는 좋음입니다. |
| 골리앗 | 오늘 할 일은 총 3건입니다. 첫째, 9시 스탠드업 미팅. 둘째, ... |
| 골리앗 | 명령을 대기 중입니다. |
| 아엔 | 음악 틀어줘. |
| 골리앗 | 플레이리스트 "morning" 을 재생합니다. |

## 시나리오 B — 할 일 추가

| 화자 | 발화 |
| --- | --- |
| 아엔 | 오늘 저녁 7시에 치과 예약 추가해줘. |
| 골리앗 | 오늘 19시에 '치과 예약' 을 할 일에 추가합니다. |
| 골리앗 | 완료했습니다. 오늘 할 일은 이제 4건입니다. |

## 시나리오 C — 파일 검색

| 화자 | 발화 |
| --- | --- |
| 아엔 | 이력서 파일 찾아줘. |
| 골리앗 | 이력서 관련 파일을 검색합니다. |
| 골리앗 | 3개 발견했습니다. 가장 최근 파일은 '이력서_아엔_2026.docx', 어제 수정되었습니다. 이 파일을 열까요? |
| 아엔 | 응. |
| 골리앗 | 파일을 엽니다. |

## 시나리오 D — 도구 실패

| 화자 | 발화 |
| --- | --- |
| 아엔 | 오늘 서울 날씨 어때? |
| 골리앗 | 서울 날씨를 조회합니다. |
| 골리앗 | 죄송합니다. 기상청 API 가 일시적으로 응답하지 않습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요. |

# 11. 리스크와 대응

개발·운영 중 예상되는 주요 리스크와 대응 계획입니다.

| 리스크 | 발생 가능성·영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| Max 플랜 사용량 한도 도달 | 중간 / 중간 — 골리앗이 장시간 응답 중단 | ANTHROPIC_API_KEY 환경변수 추가 시 자동 fallback 하도록 brain/claude_client.py 설계. |
| faster-whisper 한국어 오인식 | 중간 / 낮음~중간 | 잘못 인식된 경우 Claude 에 원문 맥락을 보내고 "되물어 확인" 규칙 적용. small→medium→large 모델 단계적 교체. |
| 웨이크워드 오탐/미탐 | 중간 / 중간 | 신뢰도 임계값 튜닝. 미탐은 박수 2회로 백업. 일주일 실사용 로그 수집 후 재학습. |
| 박수 감지 오탐 (가구·TV 소리) | 높음 / 낮음 | 주파수 대역 필터 강화, 2회 간격 엄격화, 환경 소음 베이스라인 학습. |
| 기상청·에어코리아 API 장애 | 낮음 / 낮음 | 응답 타임아웃 3초. 실패 시 이전 성공 응답을 "약 N분 전 기준" 으로 재사용. |
| TTS 레이턴시 체감 | 낮음 / 중간 | 스트리밍 TTS 로 첫 음성 패킷 도착 즉시 재생. librosa 후처리는 청크 단위. |
| 마이크 권한·장치 오류 | 중간 / 중간 | 앱 시작 시 오디오 장치 점검, 문제 시 시각 경고 + 음성 대신 텍스트 입력 모드 제공. |
| 대화 로그 개인정보 유출 | 낮음 / 높음 | 로그는 로컬에만 저장. 외부 전송 없음. 옵션으로 민감 키워드 마스킹 기능 추가 검토. |
| 윈도우 이외 환경(맥)에서 경로·API 호환성 | 중간 / 중간 | pathlib 사용, 플랫폼 분기는 utils/paths.py 에 격리. macOS 포팅은 Phase 6. |

# 12. 다음 단계 (Action Items)

본 문서를 검토한 뒤 아래 순서로 진행합니다.

- [아엔] 본 문서 검토·수정 요청사항 정리

- [아엔] Claude Code 설치 및 Max 플랜 로그인 (이미 완료)

- [아엔] VS Code 에서 goliath 프로젝트 폴더 생성 및 열기

- [아엔] data.go.kr 가입 후 기상청·에어코리아 API 신청

- [아엔 + Claude Code] Phase 1 MVP 스켈레톤 코드 생성 (claude-agent-sdk 설치 포함)

- [아엔] Phase 1 완료 후 본 문서에 사용 후기·문제점 추가

- [Claude Code] 피드백을 반영해 Phase 2 로 이동

① ~ ④ 는 아엔님 직접 수행, ⑤ 이후 대부분의 코딩은 VS Code 안의 Claude Code 가 수행합니다. 복잡한 설계 변경이나 신규 문서 작성이 필요할 때 다시 Cowork 모드(지금 이 대화창)에서 요청해 주세요.